ТУЖИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

|  | № |  |
| --- | --- | --- |

пгт Тужа

О планируемых работах в части ремонта и содержания дорог общего пользования местного значения

Заслушав информацию заведующей отделом жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района Ногиной Натальи Юрьевны о планируемых работах в части ремонта и содержания дорог общего пользования местного значения Тужинская районная Дума РЕШИЛА:

- Информацию заведующей отделом жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района Ногиной Натальи Юрьевны о планируемых работах в части ремонта и содержания дорог общего пользования местного значения принять к сведению.

- Рекомендовать отделу жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района:

3. Опубликовать решение в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского муниципального района Кировской области с приложением информации о проведенных работах в части ремонта и содержания дорог общего пользования местного значения

Председатель Тужинской

Районной Думы 								                Э.Н. Багаев

Глава Тужинского

муниципального района						            Л.В. Бледных

Приложение

к решению Тужинской

районной Думы

от  29.04.2019 № 36/271

О планируемых работах в части ремонта и содержания

дорог общего пользования местного значения

Дорожный фонд Тужинского муниципального района на 2022 год составляет 22027,32 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 18616,00 тыс. рублей, местный бюджет 3411,32 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Тужинского района на 2022 год с АО «Вятавтодор» (работы выполняет Тужинский участок Яранского ДУ-45 АО «Вятавтодор») на сумму 19596,002 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 18616,00 тыс. рублей, местный бюджет 980,002 тыс. рублей соответственно.

В рамках зимнего содержания проводились работы:

по очистке автобусных остановок о снега и льда;

закрытие и открытие отверстий труб, очистка их от снега и льда (34 трубы);

по очистке дорожного полотна, обочин, перекрестков плужными снегоочистителями, автогрейдерами, бульдозерами;

уборка снежных валов;

устройство снегозащитных полос и другие работы.

С января по апрель 2022 года выполнено работ по зимнему содержанию на сумму 4 330,542 тыс. рублей, по смете на зимнее содержание дорог предусмотрено 5 722,244 тыс. рублей (остаток на выполнение работ по зимнему содержанию составляет 1391,702 тыс. рублей).

Выполнены работы по зимнему содержанию мостов (капитальных 
и деревянных) – осмотр, очистка мостов, подмостовых зон и тротуаров на общую сумму 161,967 тыс. рублей (предусмотрено по смете 189,596 тыс. рублей).

Предусмотрены работы по летнему содержанию 
на сумму 13537,088 тыс. рублей. Проводиться работы по очистке остановок и дорог от мусора вручную. В рамках летнего содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения будет проведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на площади 2 238 м2. Также будут проведены работы по восстановлению профиля щебеночных дорог с добавлением нового материала на площади 29 000 кв.м. на автомобильной дорогах местного значения. Планируется выполнить восстановление поперечного профиля проезжей части гравийных покрытий с добавлением нового материала площадью 10 000 кв.м. на автомобильных дорогах местного значения. Будет проведено восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге Малиничи-Васькино протяженностью 550 метров.

Предусмотрены и другие виды работ, а именно:

замена и установка дорожных знаков (10 знаков);

планировка обочин и проезжей части гравийных дорог;

вырубка кустарника и подлеска;

скашивание травы на обочинах автомобильных дорог и другие.

В рамках летнего содержания мостов  будут проведены работы на сумму 147,073 тыс. рублей:

по очистке конусов от грязи и растительности;

обкос подмостовой зоны и другие работы.

В 2022 году за счет средств местного бюджета будет проведен ремонт автодороги Малиничи-Васькино, протяженность ремонтируемого участка 0,200 км на сумму 1720,5 тыс. рублей.

В рамках исполнения поручений Министерства Транспорта Российской Федерации в 2022 году планируется разработать и утвердить комплексную схему организации дорожного движения (КСОДД) на автомобильных дорогах Тужинского района.

Текущий уровень финансирования дорожной отрасли Тужинского района не позволяет привести транспортную сеть в нормативное состояние 
и обеспечить их нормативное содержание.

Заведующая отделом жизнеобеспечения

администрации Тужинского муниципального района                   Н.Ю. Ногина

____________